**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2021.7.22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 第26组 | 项目名称 | PassThemOn |
| 迭代名称 | 第一次迭代 | 实际起止日期 | 2021.7.11-2021.7. 22:59 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 质量和进度 | 人员 | | 1 | 学习mysql、springboot、react-native | 完成良好 | 徐惠东 | | 2 | 完成下订单、历史订单前端页面雏形 | 完成良好 | 徐惠东 | | 3 | 搭建后端框架分层代码及数据库 | 完成良好 | 徐惠东 | | 4 | 完成后端订单相关代码及前后端通信 | 完成良好 | 徐惠东 | | 5 | 学习使用Spring Cloud微服务框架 | 完成良好 | 徐惠东 | | 6 | 学习mysql、springboot、react-native、magondb | 完成良好 | 陶昱丞 | | 7 | 初步完成goods、image相关后端代码 | 完成良好 | 陶昱丞 | | 8 | 完善goods、image相关后端代码，完成history后端代码 | 完成良好 | 陶昱丞 | | 9 | *初步完成浏览、详情、历史记录界面* | 完成良好 | 陶昱丞 | | 10 | *完善优化浏览、详情、历史记录界面* | 完成良好 | 陶昱丞 | | 11 | 学习React Native | 完成良好 | 周昱宏 | | 12 | 搭建前端基本框架 | 完成良好 | 周昱宏 | | 13 | 完成上传商品前端界面及逻辑 | 完成良好 | 周昱宏 | | 14 | 完成上传商品后端代码逻辑 | 完成良好 | 周昱宏 | | 15 | 继续完善上传商品部分功能 | 完成良好 | 周昱宏 | | 16 | 学习JsonWebToken | 完成良好 | 王浩天 | | 17 | 搭建后端JsonWebToken拦截器 | 完成良好 | 王浩天 | | 18 | 学习Java邮件操作以及实现注册功能 | 完成良好 | 王浩天 | | 19 | 实现前端登录注册页面 | 完成良好 | 王浩天 | | 20 | 指定数据传输格式，编写api和builder | 完成良好 | 王浩天 | | 21 | 美化部分页面 | 完成良好 | 王浩天 | | 22 | 实现token静默刷新机制，优化用户体验 | 完成良好 | 王浩天 | | 23 | 撰写迭代评估报告 | 完成良好 | 陶昱丞，周昱宏，王浩天，徐惠东 | | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 遇到的问题 | 解决方案 | 是否需要返工 | | 1 | 选用的一些组件库或依赖与react-native版本不兼容 | 更换组件库或者依赖 | 不需要 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |
| 经验和教训：  1. jdk版本等需要同步  2. 先多学习react native技术，理解原理和使用方法后再上手干活。 | | | |