**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2021.7.30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 第26组 | 项目名称 | PassThemOn |
| 迭代名称 | 第二次迭代 | 实际起止日期 | 2021.7.23-2021.7.30 11:59 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 质量和进度 | 人员 | | 1 | 优化商品详情、浏览界面 | 完成良好 | 陶昱丞 | | 2 | 完成收藏、需求展示界面，完善交易流程 | 完成良好 | 陶昱丞 | | 3 | 完成关键词、时间搜索功能 | 完成良好 | 陶昱丞 | | 4 | 完成测试工作 | 完成良好 | 陶昱丞 | | 5 | 美化订单相关界面 | 完后良好 | 徐惠东 | | 6 | 将买家订单与卖家订单分离，并完成订单的按照时间过滤功能 | 完成良好 | 徐惠东 | | 7 | 编写单元测试与功能测试 | 基本完成 | 徐惠东 | | 8 | 完成迭代评估报告、测试报告 | 完成良好 | 徐惠东 | | 9 | 完成用户信息界面、他人的信息界面 | 完成良好 | 周昱宏 | | 10 | 完成关注、取关以及编辑用户信息功能，完成关注列表界面 | 完成良好 | 周昱宏 | | 11 | 完成编辑更改商品信息、编辑修改需求信息功能，完成两个上传界面，两个修改界面的优化。 | 完成良好 | 周昱宏 | | 12 | 完成测试工作 | 完成良好 | 周昱宏 | | 13 | 搭建后端实现聊天功能的webSocket框架，创建相关数据库 | 完成良好 | 王浩天 | | 14 | 前端实现webSocket的创建和连接，实现基本的聊天功能 | 完成良好 | 王浩天 | | 15 | debug和调试 | 完成良好 | 王浩天 | | 16 | 完成测试工作 | 完成良好 | 王浩天 | | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 遇到的问题 | 解决方案 | 是否需要返工 | | 1 | react中antd组件库react-native-vector-icons包与现有框架版本冲突无法使用 | 不用这个包，更换使用github上其他图片源。 | 不需要返工 | | 2 | 订单界面分页时加载数据前端存储问题 | 参考网上开源代码，结合相应功能完成分页 | 不需要返工 | | 3 | 聊天记录分页时顺序混乱 | 重写后端Pageable | 不需要返工 | | 4 | 电脑开热点安卓手机连接时无法调试前端 | 关闭电脑热点 | 不需要返工 | | | | |
| 经验和教训：  1. 每次安装react依赖都要测试是否冲突，如因版本问题冲突而无法解决，则及时更换为其他功能相似且不冲突的依赖。  2. 后端函数应对各种特殊情况进行判定，完成后应先用postman进行验证后再在前端使用。  3. 每天都应该多次合并前后端代码，严防大量改动一次合并造成难以修正的冲突。  4. 少看中文资料，多参考英文官网demo。 | | | |